# 探海灵眸 SeaSight 总控计划书

区域海上环卫治理系统

国奖候选工程基线

| 版本 | 2.1 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-09-19 |
| 参赛赛道 | 海洋科创 / 海上智能装备与无人系统，兼顾数字赋能现代渔业与海洋绿色低碳创新 |
| 文档定位 | 研发、产品、商业、答辩、验收和智能体分派的唯一总控基线 |
| 当前评分 | 80/100（内部红队；不是赛事官方评分） |
| 章节数量 | 16 个一级章节 |

本文档严格区分代码/测试、合成验证、用户真实验证和商业成交证据；所有对外数字必须回到证据台账。

# 目录

页码以本文件最终渲染结果为准。

| 章节 | 页码 |
| --- | --- |
| 0. 先给结论 | 3 |
| 1. 证据分级与表述纪律 | 4 |
| 2. 评委视角：这个项目现在能打多少分 | 5 |
| 3. 产品经理视角：谁买、谁用、为什么持续使用 | 6 |
| 4. 当前项目事实基线 | 9 |
| 5. 智能体开发比赛的核心方案 | 12 |
| 6. 感知、执行与数据闭环 | 18 |
| 7. 核心指标体系 | 20 |
| 8. 商业模式与市场验证 | 21 |
| 9. 十二周推进计划 | 23 |
| 10. 团队与执行体系 | 26 |
| 11. 风险清单 | 27 |
| 12. 比赛答辩设计 | 28 |
| 13. DeepSeek Harness 分工开发方案 | 29 |
| 14. 总体验收标准 | 31 |
| 15. 立即执行顺序 | 32 |

# 0. 先给结论

探海灵眸不是一个单台清洁船项目，而是一套面向县域海上环卫治理的“感知、决策、执行、核算”区域级软件与装备系统。当前项目已经具备较强的软件工程底座：事件接入、幂等去重、时序降误报、空间派单、任务状态机、MQTT 上下行、ACK 超时重派、Redis Streams 消费与 PEL 回收、日报聚合、认证、审计和可视化页面均有真实代码与自动化测试。Agent Runtime 已形成 E1 级确定性内核，并通过 E2 软件集成验收：真实 HTTP、角色权限、PostgreSQL 仓储、工单/事件写入、WRITE 审批、幂等重放和进程重启后的已完成 run 只读回放均已实测；当前仍不是生产级、分布式、高可用运行时，也不声称未完成 run 可在重启后续跑。

去掉机器人本体后的独立参赛定位：项目可以按“海漂垃圾治理决策与调度智能体软件”独立参加智能体开发比赛。机器人本体只是可替换的作业端，不是软件运行的前置条件；现有系统已能用合成事件、设备数字孪生或 MQTT 模拟器完成“事件 → 规划 → 工具调用 → 工单 → 审批 → 派单 → MQTT/WebSocket → 审计 → 评测”的完整闭环。该口径可用于软件类或智能体专项赛道，但仍不得据此声称已完成真实机器人、自主航行、真实海域或生产级运行。

但项目距离“经得起智能体开发和创新创业比赛严审”仍有明确缺口。当前最重要的三个缺口不是页面数量，而是：

1. 智能体已完成 E1 级确定性闭环、固定场景评测和 E2 真实状态软件集成验收；可选 OpenAI-compatible 规划模型客户端已完成 Runtime 接线但默认关闭，尚未用真实模型服务完成效果验证，也尚未接入真实设备、分布式调度和生产级高可用基础设施。

2. 真实海域数据、机器人硬件、现场试点和客户协议尚未形成证据链；OpenCV 评测因测试清单为空，当前必须是 not_evaluated。

3. 商业数字目前是 E0 测算或 E1 外部引用，不是订单、收入或采购结论，必须继续按台账口径表达。

因此，本计划书不承诺“必得国奖”。国奖无法由任何文本或单方面努力保证，但可以通过真实问题、技术深度、可复现证据、产品闭环、商业验证和现场表达，把项目提升到稳定的国奖候选水平。按当前证据，内部红队评分约 80/100；目标是补齐 E3/E4 证据后进入 86/100 以上的候选区间，并消除所有“一问就穿”的诚信风险。

# 1. 证据分级与表述纪律

全文和对外材料统一使用以下五级证据。任何能力描述必须能对应到证据级别，不能把规划写成现状。

| 级别 | 含义 | 可对外使用的表述 |
| --- | --- | --- |
| E0 | 只有想法、文档或接口草案 | “规划中”“拟建设” |
| E1 | 有代码、单元测试或确定性仿真 | “已实现，已通过软件测试” |
| E2 | 多模块软件联调，使用合成数据或模拟设备 | “已完成合成环境闭环验证” |
| E3 | 真实设备、真实海域或真实用户参与验证 | “已完成现场验证” |
| E4 | 有合同、订单、回款、验收报告或复购 | “已形成商业验证” |

以下表述在取得对应证据前禁止使用：

禁用“视觉大模型已经部署”，当前真实路线是 OpenCV 传统视觉检测。

禁用“机器人已实现 7×24 自主清理”，当前只有软件链路和合成或模拟验证。

禁用“智能体已经在线协同、生产级高可用或可无人值守运行”，当前只能写成“已完成 E1 级进程内确定性 Agent Runtime 与固定场景评测”。

禁用“已有客户、订单、收入、试点成效”，除非附件中存在合同、协议、验收或财务凭证。

禁用把“76%”写成识别精度、召回率或泛化准确率；它只是时序链路误报抑制率，分母是输入检测数。

禁用把“约 17 万元”写成 SeaSight 售价或成交价；该数只来自商业台账 F-05 的 WasteShark 外部报价换算，原报价核验为 E1、汇率折算为 E0。

# 2. 评委视角：这个项目现在能打多少分

以下评分不是任何赛事的官方评分表，而是把创新创业比赛常见的评审逻辑、智能体专项评审逻辑和真实项目尽调逻辑合并后的内部红队评分。它的用途是找短板，不是自我表扬。

| 维度 | 权重 | 当前得分 | 评分理由 | 达到国奖候选的判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景与政策契合 | 10 | 9 | 连江养殖区、海漂垃圾、海上环卫和数字治理高度吻合 | 保留，并补齐政策文件、调研记录和场景照片 |
| 问题真实性与需求强度 | 10 | 8 | 有明确使用者和现有治理流程，但本地访谈与量化台账不足 | 形成 3 类用户访谈、现有流程成本台账和需求优先级 |
| 技术与产品创新 | 20 | 16 | 区域级闭环、空间调度和确定性 Agent Runtime 已落地，但感知评测尚无样本、硬件未验证 | 真实 Agent Runtime、空间调度闭环和可量化检测评测 |
| 工程实现与可信度 | 20 | 18 | 1061 项通过、契约漂移/自证、浏览器/故障演练和 Agent E2 集成验收可复现；硬件与现场证据仍弱 | 软件全绿、模型有独立评测、至少一次真实设备或海域联调 |
| 智能体原生能力 | 15 | 15 | Run、Step、Tool、Policy、Approval、Replay、Eval 已落地，23/23 固定场景通过；新增真实 HTTP/PostgreSQL/审批/幂等/重启只读回放 E2 验收，非生产级 | 工具调用、观察、验证、重规划、审批、记忆、回放全部可实证 |
| 商业闭环与单位经济性 | 15 | 7 | 台账、访谈和询价模板已建立，但成本、付费意愿和采购路径未验证 | 获得意向、试点预算或真实询价，核心假设有敏感性分析 |
| 团队与执行力 | 5 | 3 | 有明确技术负责人和工程交付基础，成员与职责仍不完整 | 补齐团队成员、导师、外部顾问和阶段成果记录 |
| 社会与生态价值 | 5 | 4 | 减人、降风险、可量化治理的价值清楚 | 形成可复核的碳、生态或治理绩效口径 |
| 合计 | 100 | 80 | 强软件原型与 Agent E1/E2 闭环，弱真实感知、硬件、现场和商业验证 | 86 分以上且不存在诚信红线 |

## 2.1 评委最可能提出的十个问题

1. “你们说检测有 76% 抑制率，抑制了什么，分母是什么，真海况测过吗？”

2. “六个智能体分别运行在哪里，谁规划、谁调用工具、失败后如何重规划？”

3. “如果没有大模型或外网，系统还能工作吗？”

4. “机器人是否已经做出实物，最大抗风浪等级、续航、载重和故障率是多少？”

5. “平台发现垃圾之后，为什么不是人工点一下派单，而必须是智能体？”

6. “政府现有每吨清理成本是多少，你们的报价依据来自哪里？”

7. “本地数据集现在有多少张，标注一致性如何，是否存在独立测试集？”

8. “系统如何防止 Agent 误派、重复派单和越权操作？”

9. “试点协议、意向书、测试报告或验收报告在哪里？”

10. “如果机器人离线、MQTT 断连、模型误报或 Redis 故障，用户看到什么，谁负责兜底？”

## 2.2 直接影响奖项等级的红线

任何静态状态被包装成实时运行状态。

用 MD5 伪推理结果冒充真实模型输出。

将测算价格写成客户成交价。

将合成海面测试写成真实海域验收。

只有“AI”“大模型”“智能体”标签，没有输入、工具、观察、验证和终止条件。

答辩系统无法现场复现，或者只能播放预录视频。

文档中的测试数量、准确率、成本与当前代码或数据不一致。

项目没有明确购买者、预算科目和商业模式。

# 3. 产品经理视角：谁买、谁用、为什么持续使用

## 3.1 用户和购买者不是同一个人

| 角色 | 核心任务 | 当前痛点 | 产品承诺 | 是否付费方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县海洋与渔业主管部门 | 监管、考核、汇报、专项治理 | 数据分散，治理成效难量化，缺少统一台账 | 一张图掌握事件、任务、清理量和风险 | 是 |
| 沿海乡镇操作员 | 发现、派单、督促、闭环 | 巡查靠人，跨队伍协调靠电话，过程难追溯 | 少点几次、少打几个电话，异常自动到人 | 预算执行方 |
| 海上环卫作业队 | 接单、航行、打捞、回传 | 空驶多、临水风险高、任务优先级靠经验 | 减少空驶和重复航行，保留人工接管 | 直接用户 |
| 养殖户或渔民 | 上报、回收、领取补贴 | 上报流程不透明，回收收益兑现慢 | 低门槛上报，记录可查，积分或补贴可核销 | 参与方 |
| 平台管理员 | 设备、权限、阈值、审计 | 设备状态和系统异常不可见 | 全链路观测、回放、审批和审计 | 运维方 |
| 算法或运维工程师 | 模型、数据、故障处理 | 离线模型与线上系统割裂 | 数据闭环、版本管理、评测和热更新 | 技术用户 |

项目当前的主要购买者是县级主管部门或乡镇政府，主要高频用户是乡镇操作员和海上环卫作业队，养殖户是治理网络的参与节点，不是短期内的主要收款对象。

## 3.2 核心 Job To Be Done

当辖区海面出现影响航道、养殖、岸线和旅游环境的漂浮垃圾时，我要在有限人力和预算下，快速确认问题、派出合适设备、跟踪执行过程，并向上级证明问题已经闭环，而不是只看到一堆视频和告警。

产品必须回答四个连续问题：

1. 问题是否真实存在，证据是什么？

2. 应该派谁、何时去、代价是多少？

3. 执行是否顺利完成，失败后怎么处理？

4. 最终清理了什么，花了多少钱，是否值得继续采购？

## 3.3 产品主线

发现

摄像头/无人机/人工上报

-> 证据帧、类别、置信度、空间位置、时间

确认

时序验证、空间聚类、历史对比

-> 形成可信事件，抑制单帧误报

决策

Agent 读取事件、设备、任务、天气和历史

-> 生成计划，经过策略守卫和审批策略

执行

MQTT 下发、ACK、导航、作业、异常监控

-> 任务状态和轨迹持续回传

验收

机载复核、证据回传、重量录入、人工确认

-> 事件、任务、材料和费用一致

核算

日报、月报、热力图、成本和服务绩效

-> 支撑考核、续约和扩大投放

## 3.4 产品北极星指标

第一阶段北极星指标不使用“识别框数量”或“页面访问量”，而使用：

单位有效成本下完成闭环并经过证据确认的垃圾清理量。

计算公式：

单位闭环成本 = 设备折旧 + 能源 + 运维 + 人工协同 + 通信

/ 已验收清理量

有效闭环率 = 状态为 done 且存在复核、重量、时间和证据的任务数

/ 已派发任务数

在当前阶段，先建立可计算的数据链路，再使用真实试点数据替换估算值。

# 4. 当前项目事实基线

## 4.1 已具备的真实能力

| 模块 | 当前实现 | 证据类型 | 对外边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件接入 | FastAPI、Schema 校验、设备校验 | E1 | 已实现软件链路 |
| 幂等去重 | (device_id, seq) 和 event_id 双重判重 | E1 | 已验证重复上报 |
| 时序降误报 | 抽帧、目标跟踪、连续命中、冷却 | E1/E2 | 76% 仅是“被过滤检测数 / 输入检测数”的时序抑制率，不是识别精度或召回率 |
| OpenCV 检测 | 背景建模、颜色、形状和 ROI | E1 | 传统视觉代码，不等于训练模型；独立测试集为空，当前评测结果为 not_evaluated |
| 空间派单 | 在线、电量、仓容、KNN、类别加权 | E1 | 依赖设备数据质量 |
| 防抖合并 | 距离和时间窗口合并任务 | E1 | 参数仍需现场标定 |
| 任务状态机 | pending 到 done 的合法迁移 | E1 | 已覆盖非法迁移 |
| MQTT 上下行 | 任务下发、ACK、进度和遥测 | E1/E2 | 可使用模拟设备联调 |
| 失败恢复 | ACK 超时回退、换车、PEL 回收 | E1 | 真实网络仍需压测 |
| Agent Runtime | Run、Step、Tool、Policy、Approval、Replay、Eval；默认内存仓储，可选 SQL 持久化仓储；真实 HTTP/PostgreSQL/审批/幂等/重启只读回放已验收 | E1/E2 | E1 为确定性内核；E2 已验证已完成 run 的持久化读取与回放，不声称未完成 run 续跑，非生产级、分布式或高可用 |
| Agent API 与前端 | 运行、步骤、工具、审批、评测和取消接口接入控制台 | E1 | 浏览器回归 3/3 通过；权限、取消二次确认和详情刷新恢复已形成截图与 JSON 证据 |
| Agent 固定评测 | 23 个确定性场景，23/23 通过，0 skipped，无网络、无真实模型、无真实设备 | E1 | 证明内核契约、持久化恢复、故障注入和回放，不证明真实业务成功率 |
| 数据报表 | 事件、任务、重量按日聚合 | E1 | coverage_area 已改为 nullable；无来源时返回/导出为空，不写 0 |
| 认证与审计 | 角色、辖区、写权限、审计日志 | E1 | 仍需完善审批链路 |
| 前端页面 | 大屏、事件、任务、设备、报表、分析、Agent 控制台 | E1 | Agent 页面已改为真实 API 状态；活跃运行取消、viewer 审批禁用、运行详情刷新恢复已通过浏览器回归 |
| 软件测试 | 1061 项通过、0 跳过、0 失败 | E1 | 测试全绿；剩余第三方 warning 已记录并可解释 |

## 4.2 当前测试基线的准确口径

2026-09-22 对根目录执行：

.\.venv-analysis\Scripts\python.exe -m pytest -q -rs

实际结果：

1061 passed, 1 warning in 91.63s (0:01:31)

收集总数为 1061 项，当前为 1061 passed / 0 skipped / 0 failed。

健康降级测试固定指向无监听端口，不再依赖开发者机器上是否恰好启动了 Redis 或 PostgreSQL；“全部依赖不可用”的断言现在每次都会真实执行。

剩余 1 条 warning 为：

Starlette TestClient 对 anyio.abc.BlockingPortal 的弃用告警，属于第三方依赖。

历史上曾出现的 Pillow 缺失、Windows GBK 编码和 asyncpg 关闭路径告警已经修复；当前文档只以本次 0 failed 的原始结果为准。

## 4.3 当前不可宣称的能力

| 项目 | 当前真实状态 | 正确口径 |
| --- | --- | --- |
| YOLO 或视觉大模型 | 无数据、无训练权重、无现场评测 | 接口已保留，当前采用 OpenCV 传统视觉 |
| Agent Runtime | 已有 E1 确定性闭环、23/23 固定场景评测和 E2 真实状态集成验收；在线评测源为 latest_v2.json；持久化仓储支持受控重启读取与幂等重放 | 可写“本地确定性 Agent Runtime、E2 软件集成与已完成 run 重启只读回放已实现”；不可写生产级、在线协同、未完成 run 续跑或现场自主运行 |
| 机器人硬件 | 无在库实物交付证据 | 原型方案与外部协作项 |
| 无人机闭环 | 无设备接入与试点证据 | 规划能力 |
| 真实海况精度 | 独立测试清单为空，OpenCV 报告为 not_evaluated | 当前没有可对外报告的真实精度，禁止用 76% 代替 |
| 覆盖面积 | 字段已改为 nullable，无来源时不输出数值 | 缺少可靠数据源时导出留空，禁止写 0 或估算冒充实测 |
| 试点与客户 | 无合同、订单或验收附件 | 仅有测算和意向目标 |
| 7×24 运行 | 软件具备持续运行设计 | 已完成链路验证，不代表现场无人值守 |

## 4.4 当前证据包与完成度

| 证据包 | 当前状态 | 可复现材料 | 对外上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件回归 | 已完成 | pytest -q -rs：1061 passed / 0 skipped / 0 failed | E1 |
| 前端构建与浏览器集成 | 已完成 | npm run build 通过；浏览器 E2E 15/15（真实登录、六页读取、CSV、权限、MQTT 降级） | E1 |
| 契约漂移 | 已完成 | check_contract_drift.py：通过 26、警告 0、失败 0 | E1 |
| 受控故障演练 | 已完成 | 4/4 组、127/127 用例；健康降级、ACK 启动恢复、孪生闭环、持久化/API 幂等 | E1；不代表真实 broker / 硬件 / 公网故障 |
| 契约自证 | 已完成 | 12 项缺陷注入全部捕获，0 未捕获，字节级还原 | E1 |
| Agent 内核 | 已完成 | 23 个固定场景全部通过、0 skipped；覆盖持久化恢复、模型回退、轨迹回放、审批交接和设备故障恢复 | E1 |
| Agent 数据与 API | 已完成 | 默认内存 Runtime、可选 SQL 持久化仓储、ORM、迁移脚本、冻结 API 与权限测试 | E1 |
| Agent 前端 | 已完成 E1 浏览器回归 | 真实 Run、Step、Tool、Eval、Policy、取消和审批接口；3/3 交互场景通过 | E1；真实登录与 API 拦截构造状态，不等于真实用户试点 |
| Agent 真实状态验收 | 已完成 | scripts/agent_real_state_acceptance.py：129/129；真实 HTTP/权限/PostgreSQL/工单/事件/WRITE 审批/幂等/重启只读回放 | E2；合成事件、进程内 Runtime，不覆盖真实设备/海域/未完成 run 续跑 |
| 感知评测 | 未形成样本证据 | artifacts/metrics/opencv_latest.json 为 not_evaluated | E0/E1，不可报告精度 |
| 数据完整性 | 已完成 | coverage_area nullable、清空历史假 0、CSV UTF-8 BOM 与空值验收 | E1 |
| 商业证据 | 模板完成，实地证据缺失 | 台账、访谈模板、询价模板 | E0/E1，无 E3/E4 |

当前最适合国奖答辩的叙事不是“已经有 AI 大模型和机器人”，而是“团队用严格的证据纪律，把一个区域治理问题做成了可运行、可回放、可评测、可审计的软件与 Agent 闭环”。真实感知、硬件和商业价值仍需通过现场证据补足。

# 5. 智能体开发比赛的核心方案

## 5.1 为什么不能继续把模块叫“智能体”

识别、调度、报表、巡检、告警和审计都有价值，但它们是能力模块，不是独立智能体。真正的智能体必须具备：

从目标出发生成计划。

在受控工具集合中选择并调用工具。

读取工具结果并观察环境变化。

判断计划是否成功，失败时重规划。

在关键动作前执行策略校验和人工审批。

在明确条件满足后终止，并记录终止原因。

全过程可追踪、可回放、可评测、可追责。

项目当前已从“六个静态卡片”转为“一个 E1 级确定性治理 Agent 内核，驱动多个专业工具和受限角色”，并完成 E2 软件集成验收。下一阶段不是继续堆卡片，而是把默认内存、可选持久化的运行时升级为可观测、可恢复的生产候选架构，并接入真实设备与真实数据。

## 5.2 已落地架构与演进边界

Agent Runtime

事件/人工/定时触发 -> Run Manager -> Planner

|

Policy Guard

|

Tool Executor

+-------------------+-------------------+

|                   |                   |

设备查询            空间派单            任务操作

|                   |                   |

证据读取            指标查询            通知审批

+-------------------+-------------------+

|

Observer

|

Verifier / Evaluator

|             |

成功           失败

|             |

终止        Replanner

\             /

Trace + Memory

## 5.3 运行状态机

created

-> planning

-> waiting_policy

-> waiting_approval

-> executing

-> observing

-> verifying

-> succeeded

-> failed

-> cancelled

-> expired

每次重规划必须产生新 step，不允许覆盖历史步骤。失败原因必须结构化保存，例如 no_robot_available、tool_timeout、policy_denied、approval_rejected、task_conflict 或 max_steps_exceeded。

## 5.4 Agent 角色

当前第一阶段已经落下一个通用编排器和受限工具集合。角色拆分应继续围绕真实职责和权限边界推进，避免为了“多智能体”而人为拆碎职责。

| 角色 | 目标 | 允许工具 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总控编排器 | 判断事件是否处理，组织计划并验证结果 | 查询、派单、任务、通知、审批 | 必须有最大步数、超时和终止原因 |
| 视觉复核员 | 复核事件证据与类别可信度 | 证据读取、历史事件查询 | 不能直接修改原始检测结果 |
| 调度规划员 | 选出机器人并生成派单计划 | 设备、空间、任务工具 | 电量、距离、仓容、辖区硬约束 |
| 作业监督员 | 观察 ACK、轨迹、作业进度和异常 | 任务、遥测、MQTT 状态 | 超时只回退或建议，不绕过状态机 |
| 异常审查员 | 识别误报、重复任务、设备异常 | 审计、评测、通知工具 | 可建议驳回，不能静默删数据 |
| 报表分析员 | 生成日报和治理绩效 | 聚合、报表、导出工具 | 只能从已确认业务数据计算 |

## 5.5 工具契约

所有工具使用统一接口，包含名称、版本、输入 Schema、输出 Schema、权限、超时、幂等键、审计事件和错误码。

| 工具 | 用途 | 关键输出 | 风险级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| event.get | 读取事件和证据 | 事件、类别、置信度、位置 | 只读 |
| device.query_available | 查询可用机器人 | 距离、电量、仓容、状态 | 只读 |
| dispatch.plan | 生成候选派单方案 | 方案、评分、拒绝原因 | 只读 |
| task.create_or_merge | 建单或合并任务 | task_id、动作、状态 | 需幂等 |
| task.transition | 状态迁移 | 新状态、时间戳 | 需策略守卫 |
| mqtt.send_task | 下发设备指令 | 发送结果、消息 ID | 需审批或自动策略 |
| mission.observe | 查询任务和遥测 | ACK、轨迹、电量、仓容 | 只读 |
| human.request_approval | 请求人工审批 | 审批单 ID、状态 | 强制审计 |
| metric.query | 查询治理指标 | 指标值、口径和时间窗 | 只读 |
| report.generate | 生成日报 | 结构化报表和导出记录 | 需数据完整校验 |

## 5.6 确定性内核与可选大模型增强

项目不能依赖外网或商业大模型才能完成核心治理闭环。正确设计是：

确定性控制器负责状态、规则、工具调用、超时、重试和终止。

规则策略先给出可验证的基线决策。

大模型只用于意图理解、异常解释、计划候选生成和自然语言总结。

大模型输出必须经过 JSON Schema、策略守卫和工具白名单。

模型不可用时自动退回规则模式，系统核心能力不下降。

所有模型调用记录版本、耗时、成本和输入输出摘要，不保存不应保存的隐私数据。

这既符合工程可靠性，也避免项目被质疑为“套壳大模型”。

## 5.7 记忆设计

记忆不是把全部历史塞进提示词，而是分层的业务数据：

| 记忆类型 | 内容 | 作用 | 保留策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作记忆 | 当前 run 的计划、步骤和观察 | 完成本次任务 | 随 run 保留 |
| 情景记忆 | 历史上类似事件和处理结果 | 相似案例检索 | 按业务保留期 |
| 语义记忆 | 点位、潮汐、垃圾类别、设备特征 | 辅助规划 | 版本化管理 |
| 策略记忆 | 规则、阈值和人工纠正 | 防止重复错误 | 必须审批后生效 |
| 评测记忆 | 固定场景、期望轨迹和失败样本 | 回归测试 | 永久版本化 |

记忆写入必须区分“事实”“推断”和“人工确认”，禁止把模型猜测写成事实。

## 5.8 人工审批

以下情况必须人工审批：

超出日常策略的距离、成本或机器人数量。

低置信度事件触发高成本任务。

跨乡镇辖区调度。

机器人故障状态下的强制下发。

批量任务、敏感数据导出和阈值修改。

普通、低风险、同辖区、满足全部硬约束的派单可自动执行，但必须产生的证据包括：

触发来源。

策略版本。

候选方案和淘汰原因。

工具调用结果。

最终动作。

结果验证和终止原因。

## 5.9 数据模型

新增以下核心表，字段由 Alembic 管理：

t_agent_run

run_id, trigger_type, objective, status, policy_version,

started_at, finished_at, termination_reason, trace_id

t_agent_step

step_id, run_id, step_no, step_type, decision_summary,

tool_name, tool_version, input_hash, output_hash,

status, latency_ms, error_code, created_at

t_agent_memory

memory_id, memory_type, scope_type, scope_id,

content, confidence, source_type, source_id,

valid_from, valid_to, created_at

t_agent_approval

approval_id, run_id, requested_action, risk_level,

requested_by, decided_by, decision, reason,

requested_at, decided_at

不保存模型私有思维链。保存的是可审计的决策摘要、工具输入摘要、工具输出摘要、策略判断和业务理由。

## 5.10 API

GET  /api/v1/agents/runtime/status

GET  /api/v1/agents/runs

GET  /api/v1/agents/runs/{run_id}

GET  /api/v1/agents/runs/{run_id}/steps

POST /api/v1/agents/runs

POST /api/v1/agents/runs/{run_id}/cancel

GET  /api/v1/agents/tools

GET  /api/v1/agents/approvals

POST /api/v1/agents/approvals/{approval_id}/decide

GET  /api/v1/agents/evals/latest

GET /agents 只能返回真实定义和真实运行状态。运行状态从 Agent Runtime 和持久化运行记录计算，不能写死在字典中。

上述接口已经形成 E1 级实现，AgentsView 已接入真实运行、步骤、工具、审批和评测数据。2026-09-19 完成浏览器回归 3/3：活跃运行首次点击只进入取消确认，第二次点击才发送一次取消请求；viewer 的同意与拒绝按钮禁用并显示无审批权限提示；运行详情关闭后清理 URL 参数，刷新仍保持关闭。该验收使用真实登录与 API 拦截构造状态，只证明前端交互与权限展示，不代表真实用户试点。

## 5.11 前端信息架构

智能体页面改为四个区域：

1. 运行总览：活跃 run、成功率、失败原因、P95 耗时、待审批数。

2. 实时轨迹：按步骤展示计划、工具调用、观察、验证、重规划和终止。

3. 工具与策略：工具可用性、版本、权限、策略版本和阻断原因。

4. 评测与回放：固定场景、期望结果、最近运行差异和回归状态。

界面不得展示伪造的“在线”“运行中”或收益数字。后端不可用时必须显示真实错误和降级状态。

## 5.12 Agent 测试矩阵

至少覆盖以下场景：

| 场景 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 事件可信、机器人可用 | 自动计划、派单、观察、完成 |
| 无机器人可用 | 不误报成功，记录原因，等待补派 |
| 工具超时 | 有重试上限，能重规划或安全失败 |
| 机器人 ACK 超时 | 回退任务并换车，不重复建单 |
| 策略拒绝 | 动作被阻断，产生结构化原因 |
| 审批拒绝 | run 终止，不发送设备指令 |
| 重复触发同一事件 | 幂等，复用 run 或任务 |
| 模型不可用 | 确定性规则模式继续工作 |
| 达到最大步数 | 安全终止，不无限循环 |
| 轨迹完整性 | 每一步有状态、摘要、时间和结果 |

## 5.13 Agent 评测指标

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 任务成功率 | 期望业务结果达成的 run 比例 | 固定评测集不低于 95% |
| 策略违规率 | 被守卫发现但工具已执行的违规次数 | 0 |
| 工具调用正确率 | 参数、权限、幂等均正确的调用比例 | 不低于 99% |
| 无效循环率 | 超步数或重复无进展步骤的 run 比例 | 低于 1% |
| 恢复成功率 | 可恢复异常中成功恢复的比例 | 不低于 90% |
| P95 决策耗时 | 从触发到首个可执行计划的耗时 | 规则模式目标低于 2 秒 |
| 人工接管率 | 需要人工完成关键决策的任务比例 | 试点后持续下降 |
| 单次决策成本 | 模型、工具和基础设施成本 | 可量化、可设预算上限 |

当前固定评测结果：23/23 场景通过、0 skipped，策略违规率 0，工具调用正确率 100%，轨迹回放匹配率 100%，审批交接成功率 100%；business_success_rate≈65.22% 只是确定性场景终态成功的说明值，不是真实业务成功率。在线消费源为 artifacts/agent_evals/latest_v2.json（schema 2.0）。

WP-18 进一步在真实 HTTP、登录权限、PostgreSQL、工单/事件写入、WRITE 审批、幂等和进程重启只读回放上完成 129/129 检查；直接数据库证据为 2 个 succeeded run、25 个 steps、2 个 run state、2 个 task、2 个 dispatched event、1 个 approved 审批。该验收仍使用合成事件，AgentRuntime 在进程内执行，t_agent_run_state 只是审计和重启只读回放镜像，不声称未完成 run 可续跑。上述证据是 E2 软件集成，不能外推为生产 SLA、真实任务成功率或现场自主运行。

# 6. 感知、执行与数据闭环

## 6.1 当前识别路线

当前采用 OpenCV 传统视觉检测，包括 ROI、背景建模、白亮通道、暗色通道、形态学、轮廓规则、类别规则和伪置信度。它的价值是零数据依赖、可解释、纯 CPU 可运行，但它不是最终模型路线。

对外必须同时说明：

当前实现是 OpenCV 真检测，不是 MD5 stub。

合成数据的 76% 抑制率只证明时序链路有效。

真实精度、误报率和跨天气泛化尚未验证。

YOLO 或轻量分类器是数据积累后的候选路线，不写“已经部署”。

## 6.2 数据集建设

第一阶段只聚焦可定义、可复现的场景：

主类别：EPS 泡沫浮球和碎片。

次类别：塑胶浮球、瓶体、废旧渔网、绳索和饵料包装。

场景：白天、平潮、晴天、阴天、弱反光优先。

负样本：浪花、反光、固定浮球阵列、船只、水鸟、岸线物体。

每个样本记录点位、时间、天气、潮汐、设备、镜头和标注版本。

数据分集不得随机泄漏：

训练集：用于模型拟合

验证集：用于调参和阈值选择

独立测试集：按日期和点位隔离，只用于最终评测

现场盲测集：交付答辩前封存，现场演示使用

## 6.3 独立评测指标

每个类别分别报告：

Precision。

Recall。

F1。

AP50 和 AP50-95。

每千帧误报数。

事件级发现率。

从真实目标出现到确认事件的时间。

按天气和光照分层的指标。

置信区间和样本量。

禁止只报告一个“准确率”，也禁止用训练集结果对外。

## 6.4 机器人执行边界

平台负责目标点、状态、任务和证据，不冒充已经完成机器人自主导航、避障、自动返航和自动充电。与硬件组的接口至少包括：

| 接口 | 平台发送 | 机器人回传 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | task_id、目标经纬度、优先级 | ACK、拒单原因 |
| 状态 | 查询或控制指令 | navigating、collecting、done、fault |
| 遥测 | 无 | 位置、电量、航速、仓容、故障码 |
| 证据 | 上传地址或上传凭据 | 作业前后影像、重量、复核结果 |

真实硬件达到 E3 前，宣传中统一使用“机器人协作单元”和“作业端接口”，不使用“完全自主无人船”。

# 7. 核心指标体系

## 7.1 感知指标

| 指标 | 口径 | 当前状态 | 目标证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泡沫 precision | 独立测试集，按目标匹配 | 未测 | 不低于 80% |
| 泡沫 recall | 独立测试集，按目标匹配 | 未测 | 不低于 70% |
| 事件级误报率 | 确认事件中现场不存在的比例 | 未测 | 由试点数据决定门槛 |
| 发现时延 | 真实目标出现到事件确认 | 合成环境可测 | 形成分层统计 |
| 时序链路误报抑制率 | 被时序过滤的检测数 / 输入检测数 | 合成链路约 76%；不是识别精度或召回率 | 真实视频重新标定并报告样本量、分母和置信区间 |

以上数值是研发目标，不是当前成绩。

## 7.2 调度与执行指标

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 派单成功率 | 形成合法有效任务的派单尝试比例 | 不低于 99% |
| 重复建单率 | 同事件产生的非预期重复任务 | 0 |
| ACK 成功率 | 设备收到任务并确认的比例 | 按实网统计 |
| ACK 时延 | 下发到 ACK 的耗时 | P95 目标低于 5 秒 |
| 重派成功率 | ACK 超时后可重新分配的比例 | 不低于 90% |
| 任务闭环率 | 形成完整状态、重量和证据的任务比例 | 不低于 90% |
| 设备在线率 | 可用时间 / 应服务时间 | 按试点考核 |
| 数据完整率 | 必填业务字段齐全的工单比例 | 不低于 99% |

## 7.3 商业与治理指标

| 指标 | 定义 | 用法 |
| --- | --- | --- |
| 每吨综合清理成本 | 总成本 / 已验收吨数 | 与人工清运成本比较 |
| 每闭环任务成本 | 总成本 / 完整闭环任务数 | 判断调度效率 |
| 每监测点年成本 | 硬件折旧 + 通信 + 维护 | 报价基础 |
| 空驶距离占比 | 无有效作业航行距离 / 总航行距离 | 衡量 Agent 调度价值 |
| 治理响应时延 | 发现到任务开始 | 政府考核指标 |
| 纠纷或复核率 | 被质疑或需复查的任务比例 | 数据可信度 |

# 8. 商业模式与市场验证

## 8.1 商业逻辑

项目不试图创造一个完全不存在的新预算，而是切入政府已经在支出的人工巡查、临水打捞、设备维护和治理汇报流程。第一阶段的核心产品是“智能监测与调度服务”，不是单纯卖船。

三种收入模式：

1. 政府购买服务：监测点位服务费、任务运营费、按验收清理量计费。

2. 设备销售或租赁：面向景区、环保公司、园区和其他作业单位。

3. 数据与生态服务：环境数据订阅、治理绩效接口和未来的生态价值服务。

## 8.2 连江首发策略

首发场景不追求全县铺开，而是选择 1 个乡镇、1 至 2 个固定点位和 1 个可控作业单元。成功判据不是签约金额，而是：

有明确责任人和使用流程。

能连续运行一个有效周期。

产生事件、任务、清理和异常的真实记录。

形成用户签字或用印的试用反馈。

能算出至少一次真实单位成本。

## 8.3 商业数字纪律

当前 docs/business-model.md 中的 1.52 万元原型机成本、875 元每吨人工成本参照、650 元每吨服务价、11 万元试点年营收和三年回报均为测算。正式计划书应增加：

每项数字的来源类型：公开资料、供应商询价、用户访谈或团队假设。

询价日期和报价有效期。

敏感性上下限。

若核心变量不成立的替代方案。

在取得采购意向、试点协议、验收单或回款前，所有数字必须标记“测算，不构成成交承诺”。

同样，不能用单一“清理了 X 吨”替代成本和闭环质量。

## 8.4 市场路径

市场范围按证据逐级解锁：

1. 连江单乡镇试点：验证问题、流程、成本和用户价值。

2. 连江多乡镇复制：验证跨点位调度和运维。

3. 福州与福建沿海复制：验证气候、监管和预算差异。

4. 全国沿海及内陆水域：只有在标准化交付和售后能力形成后进入。

不预先给出缺乏底稿的全国市场规模。任何 TAM、SAM、SOM 必须附计算表、来源和假设。

# 9. 十二周推进计划

## 第 1 周：建立可信基线

安装缺失测试依赖。

修复 Windows 契约脚本编码。

重新执行完整测试并保存原始输出。

初始化版本控制，对当前工程打基线标签。

锁定本计划书为唯一对外口径。

验收结果：

完整测试全绿。

README 和产品分析中的测试数量与结果同步。

git status 可追踪所有改动。

## 第 2 至 3 周：Agent Runtime 最小闭环

建立 Run、Step、Memory、Approval、Policy、Tool Registry。

实现事件读取、设备查询、派单计划、任务创建、任务查询和轨迹记录。

提供结构化成功和失败结果。

保持外部模型可选，确定性模式必须独立运行。

验收结果：

一个事件触发完整 run。

能处理成功、无机器人、工具错误、策略拒绝、审批拒绝和重复触发。

API 返回完整步骤和终止原因。

## 第 4 周：数据库与 API 完成

新增 Agent ORM 和数据库结构。

增加 Alembic 迁移。

完成运行、步骤、审批、工具和评测 API。

写审计事件和权限控制。

验收结果：

迁移可重复执行。

API 契约测试通过。

管理员、操作员、查看者权限边界明确。

## 第 5 至 6 周：前端智能体控制台

替换静态 AgentsView。

展示运行、轨迹、工具、审批、错误和回放。

提供空状态、失败状态和降级状态。

演示端到端可操作。

验收结果：

不再出现固定的“6 个智能体在线”文案。

所有状态来自真实 API。

桌面和移动尺寸均可读可操作。

## 第 7 周：感知评测

建立样本清单、标注规范和授权记录。

封装评测脚本。

输出指标 JSON、分层结果和失败样本。

将 OpenCV、候选模型和未来模型纳入同一评测接口。

验收结果：

每次评测可复现。

结果能直接生成答辩图表。

训练集和独立测试集隔离。

## 第 8 周：数据完整性和报告

解决 coverage_area 无数据源问题。

增加字段完整率、异常任务和闭环审计。

建立成本与清理量的真实口径。

验收结果：

报表不再输出无法解释的数字。

每个指标能追溯到原始事件和任务。

## 第 9 周：系统级评测与可靠性

完成模拟设备、Redis、MQTT、数据库异常测试。

增加 Agent 固定评测集。

建立回放和回归流程。

验收结果：

有性能、恢复和失败轨迹报告。

Agent 变更不能通过伪造测试通过。

## 第 10 周：真实或准真实场景验证

优先完成真实设备、码头或养殖区短时验证。

如无法出海，完成用户在场的水槽、码头或半开放环境验证。

记录设备、环境、输入、结果和失败。

验收结果：

至少形成一条 E3 证据，不能只停留在计划。

## 第 11 周：商业证据和材料

完成用户访谈、供应商询价和试点方案。

获取意向、会议纪要或明确反馈。

更新成本模型和单位经济性。

验收结果：

所有商业数字有来源。

至少一个潜在用户对流程和价格给出明确意见。

## 第 12 周：比赛级总验收

打磨八分钟演示。

完成答辩题库和证据附件。

进行三次无提示彩排和一次故障演练。

核对所有对外数字。

验收结果：

主链路现场可复现。

任一模块失败时仍能解释降级路径，且文档、代码、演示和答辩口径一致。

# 10. 团队与执行体系

## 10.1 必备角色

| 角色 | 责任 | 不能由谁兼任的边界 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 方向、资源、对外承诺和最终验收 | 不能同时充当唯一测试人 |
| Agent 与后端负责人 | Runtime、策略、工具、数据和 API | 不能自行批准自己提交的高风险策略 |
| 感知负责人 | 数据、标注、评测、模型和边缘部署 | 不能只报告有利于结论的指标 |
| 硬件负责人 | 船体、机构、电气、安全和现场测试 | 不能由软件人员替代安全结论 |
| 产品与运营负责人 | 用户流程、试点、成本、需求和反馈 | 不能只做 PPT，不做真实访谈 |
| 前端负责人 | 业务控制台、实时状态和可访问性 | 不能展示后端不存在的状态 |
| 测试与质量负责人 | 独立验证、证据保存和回归门禁 | 不能只执行 happy path |
| 指导教师或行业顾问 | 技术审核、资源连接和场景指导 | 不能替代团队完成项目主体 |

## 10.2 协作规则

每个工作包必须有负责人、输入、输出、截止时间和验收命令。

每个数字有唯一来源。

每个 API 有契约和调用方。

每个 Agent 工具有 Schema、权限和失败测试。

每个高风险动作有审计和审批策略。

任何“完成”必须附带可复现证据。

不并行修改同一文件的相邻区域；共享接口先冻结，再分派。

# 11. 风险清单

| 风险 | 概率 | 影响 | 预防 | 触发后的应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent 做成表演层 | 高 | 高 | 先落 Run、Step、Tool、Policy | 暂停前端扩展，回到 Runtime |
| 现场数据和硬件延误 | 高 | 高 | 同步推进准真实测试 | 主动标注 E2，改讲软件闭环 |
| 真实海况误报 | 高 | 高 | 固定约束、时序校验、负样本 | 聚焦泡沫和白天平潮 |
| MQTT 或网络不稳定 | 中 | 高 | 幂等、PEL、补派、本地队列 | 现场使用本地 Broker 和故障演示 |
| 成本估算失真 | 高 | 中 | 供应商询价和敏感性分析 | 降级为区间，不给单点承诺 |
| 政府预算周期长 | 高 | 高 | 先做小额试点和效果付费 | 调整里程碑，不以签约时间绑技术 |
| 知识产权被抢 | 中 | 中 | 软著、专利、数据授权和保密协议 | 保留时间戳与研发记录 |
| 比赛材料过度包装 | 中 | 极高 | 证据分级和统一术语 | 立即撤回并修正全部材料 |
| 团队成员流失 | 中 | 高 | 文档化、角色备份、代码可持续 | 启动替代负责人 |

# 12. 比赛答辩设计

## 12.1 八分钟演示结构

1. 30 秒：一个真实乡镇治理场景和当前痛点。

2. 60 秒：系统不是卖船，而是解决发现、派单、执行和核算。

3. 150 秒：现场触发事件，Agent 展示计划、工具调用、派单和轨迹。

4. 90 秒：展示误报复核、无机器人、审批拒绝和恢复能力。

5. 90 秒：展示治理报表、单位成本和证据链。

6. 60 秒：用户、试点路径和商业假设。

7. 60 秒：团队、壁垒、风险和下一步。

## 12.2 必须准备的证据附件

用户访谈纪要和现场照片。

数据授权、隐私和影像使用说明。

数据集 manifest、标注规范和独立测试结果。

测试命令与原始输出。

模拟器配置、场景和统计口径。

Agent 运行轨迹、失败样本和评测报告。

硬件 BOM、供应商询价和实物照片。

试点协议、意向书、会议纪要或反馈记录。

软著、专利和开源许可证清单。

成本模型、计算表和敏感性分析。

## 12.3 不能依赖的答辩方式

只播放预录视频。

用无数据源的图表支撑结论。

所有操作都由演示者手工触发，Agent 没有自主轨迹。

评委追问后无法指出代码、接口、测试或数据位置。

网络断开后主链路完全不可演示。

# 13. DeepSeek Harness 分工开发方案

## 13.1 分派原则

DeepSeek Harness 不直接获得“把项目做好”这种模糊目标。每个工作包必须以文件边界、接口契约、验收命令和禁止事项为约束。共享接口先由总控冻结，再并行开发。

仓库已有 .git，但当前包含大量尚未提交的增量；在生成新基线前必须先完成全量回归、契约检查和文档口径同步。工作包之间按数据模型、Agent 内核、API、前端、评测、感知、商业文档六个边界拆分。共享文件如路由注册、模型导出、依赖文件由集成负责人统一修改。

## 13.2 工作包

| 工作包 | 范围 | 主要文件 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-00 基线修复 | Pillow、编码、全量测试、版本控制 | 测试环境、脚本、README | 已完成：当时 860 通过、0 跳过、0 失败；当前总控复核为 1061 |
| WP-01 Agent 内核 | Runtime、Run、Step、Tool、Policy、Memory | backend/app/services/agents/ | 已完成 E1：23/23 固定场景通过，支持可选 SQL 持久化恢复 |
| WP-02 数据与迁移 | ORM、SQL、Alembic | 模型、迁移和初始化脚本 | 已完成代码与迁移验证；真实 PostgreSQL/PostGIS 环境仍需纳入部署验收 |
| WP-03 API 与权限 | 运行、步骤、审批、工具和评测 API | API router、Schema、deps | 已完成 E1：契约、权限和审计测试通过 |
| WP-04 前端控制台 | 运行、轨迹、审批、回放 | AgentsView.vue、API 客户端 | 已完成 E1：真实 API 数据；取消确认、viewer 权限、关闭与刷新恢复浏览器回归 3/3 通过 |
| WP-05 评测系统 | 场景集、指标、回归和报告 | backend/tests/agent_evals/、脚本 | 已完成 E1：固定场景一键执行并输出 JSON |
| WP-06 感知评测 | 数据集 manifest、OpenCV 评测、指标 API | ml/、edge/ | 部分完成：隔离与空集保护已完成；样本量为 0，报告为 not_evaluated |
| WP-07 数据完整性 | coverage_area、闭环质量、报表口径 | report、stats、schema | 已完成 E1：无来源面积为 null，CSV 空值验收通过 |
| WP-08 商业与材料 | 访谈、询价、成本、证据附件 | docs/business-model.md、项目文档 | 模板和台账完成；真实访谈、询价、意向仍缺，无 E3/E4 |
| WP-09 集成验收 | 契约、回归、演示和故障演练 | 跨模块集成 | 已完成 E1 收口：测试、契约、自证、前端构建和浏览器异常态回归通过；正式 DOCX 随本次交付重建并逐页验收 |
| WP-18 Agent 真实状态验收 | 真实 HTTP/权限/PostgreSQL/审批/幂等/重启只读回放 | Agent API、仓储、验收脚本、证据 | 已完成 E2：129/129；合成事件、进程内 Runtime，不覆盖真实设备/海域/生产级 |

## 13.3 工作包交付格式

每个工作包返回：

状态：完成 / 部分完成 / 阻塞

修改文件：

实现内容：

关键设计：

执行的测试：

测试结果：

未完成事项：

风险与假设：

需要总控决策：

没有测试结果、文件清单和边界说明的输出，不视为完成。

## 13.4 并行边界

可以并行：

Agent 内核与前端视觉框架。

数据库迁移与评测场景设计。

感知评测与商业材料。

数据完整性与答辩素材。

不能并行冲突：

多个工作包同时修改路由注册文件。

多个工作包同时修改根依赖文件。

多个工作包同时定义 Agent 状态枚举。

未冻结 API Schema 前开发消费该 API 的前端。

# 14. 总体验收标准

## 14.1 工程

完整测试通过，结果与文档一致。

Agent Runtime 不依赖外部大模型即可运行。

所有工具调用有 Schema、权限、超时、幂等和审计。

成功、失败、取消、审批拒绝和超时都有轨迹。

关键数据库迁移可重复执行。

## 14.2 产品

用户能从告警走到任务完成和报表。

用户能看懂 Agent 做了什么、为什么做、何时需要介入。

无机器人、工具故障和网络异常时有明确状态。

不支持的能力在界面上显示为不可用，不伪造状态。

## 14.3 数据与模型

数据集有授权、版本和 manifest。

训练、验证、独立测试不泄漏。

指标有分母、样本量、分层和置信区间。

合成数据、准真实数据和真实数据严格区分。

## 14.4 商业

每个商业数字有来源级别和更新日期。

访谈、询价、意向、协议和验收分别归档。

至少验证一个用户的流程和付费意愿。

明确“试点验证”和“商业成交”的边界。

## 14.5 比赛

八分钟内主链路可现场运行。

评委可以随机追问技术、数据、成本和风险。

每个关键结论都能指向代码、测试、数据或附件。

项目在创新、技术、产品、商业和团队五个维度口径一致。

# 15. 立即执行顺序

1. Agents 页面浏览器回归已经完成 3/3，WP-18 Agent 真实状态软件集成验收已完成 129/129：真实 HTTP/权限/PostgreSQL、WRITE 审批、幂等和重启只读回放均有证据；结果见 artifacts/browser-acceptance/latest.json 与 artifacts/agent-real-state-acceptance/latest.json。

2. 从本计划书重建正式 DOCX，逐页渲染检查，清理所有旧基线和无来源数字；计划书、评委/产品分析和 Harness 手册必须保持同一证据口径。

3. 冻结当前代码与文档基线；在用户明确要求前不添加远程、不推送。

4. 通过 DeepSeek Harness 继续执行 WP-06 感知数据和 WP-08 商业证据工作包；子代理只处理文件边界明确、验收命令明确的任务。

5. 优先取得至少 1 份真实访谈、1 份真实询价和 1 次准真实/现场测试记录，把项目从 E1 推向 E3 起点。

6. 每周至少完成一次真实证据更新；没有新证据的功能不计入比赛进度。

本计划书不能代替真实订单、真实数据、真实硬件和现场测试。它的价值在于把团队的工作从“堆功能”约束到“形成可以经受评委、用户和工程验证的证据链”。只要这条证据链成立，项目才具备真正稳定的国奖候选力。